**Condiții Particulare – Partea A: Datele Contractului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sub-Clauză** | **Date de furnizat** | **Date** |
| 1.1.15 | Reprezentantul Antreprenorului | Nume şi prenume: […..]  Tel: […..]  E-mail: […..] |
| 1.1.17 | În cazul în care Contractul prevede Cost plus Profit, procentul de profit de adăugat la Cost | Neaplicabil. Toate referirile la „Cost plus Profit” vor fi citite ca referiri la „Cost” și nu se va adăuga niciun profit la Cost. |
| 1.1.24 | Perioada de notificare a defectelor (DNP) | 2 (doi) ani de la data Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.  Perioada de notificare a defectelor nu limitează și nu exclude aplicarea prevederilor Legii 10/1995, art. 23, art. 25 și art. 30 şi nici perioada de garanţie pentru Bunuri şi echipamente. |
| 1.1.30 | Reprezentantul Angajatorului | Name şi prenume: […..]  Tel: […..]  E-mail: […..] |
| 1.1.76 | Termen de Finalizare | Data de […..] |
| 1.3(a)(ii) | Metodele convenite de transmitere electronică | Email:  În cazul Angajatorului, adresa de e-mail: […..]  În cazul Antreprenorului, adresa de e-mail: […..] |
| 1.3(d) | Adresa Angajatorului pentru corespondență | sat Chiajna, comuna Chiajna, str. Italia, nr. 1-7, biroul 203, etaj 1, județ Ilfov, România |
| 1.3(d) | Adresa Reprezentantului Angajatorului pentru corespondență | […..] |
| 1.3(d) | Adresa Antreprenorului pentru corespondență | […..] |
| 1.4 | Contractul va fi guvernat de legea statului | România |
| 1.4 | Limba care guvernează | Engleză şi Română |
| 1.4 | Limba pentru corespondență | Engleză şi Română |
| 1.8 | Numărul de copii suplimentare pe hârtie ale Documentelor Antreprenorului | 1 (una) copie suplimentară pe hârtie a Documentelor Antreprenorului |
| 1.14 | Răspunderea totală a Antreprenorului față de Angajator în temeiul sau în legătură cu Contractul | Egală cu valoarea totală a Prețului Contractului |
| 2.1 | După ce Contractul intră în vigoare, Antreprenorului i se va acorda dreptul de acces și posesie asupra: | Termen pentru accesul la Șantier: Data Începerii |
| 2.4 | Aranjamente financiare ale Angajatorului | Neaplicabil |
| 4.2 | Garanție de Execuție (ca procent din Prețul Contractului, în monedă): | Procent: 10%  Monedă: EURO |
| 4.4(a) | Valoarea maximă admisă a lucrărilor subcontractate (ca procent din Prețul Contractului) | Subcontractarea nu este permisă fără acordul prealabil scris al Angajatorului |
| 4.4(b) | Părți ale Lucrărilor pentru care subcontractarea nu este permisă | Subcontractarea nu este permisă fără acordul prealabil scris al Angajatorului |
| 4.4 | (i) Subcontractori pentru care Antreprenorul trebuie să dea notificare înainte de numire  (ii) Subcontractori pentru care Antreprenorul trebuie să dea notificare înainte de începerea lucrărilor  (iii) Subcontractori pentru care Antreprenorul trebuie să dea notificare înainte de începerea lucrărilor pe Șantier | (i) Subcontractarea nu este permisă fără acordul prealabil scris al Angajatorului  (ii) Subcontractarea nu este permisă fără acordul prealabil scris al Angajatorului  (iii) Subcontractarea nu este permisă fără acordul prealabil scris al Angajatorului |
| 4.19 | Perioada de plată pentru utilități temporare | Neaplicabil |
| 4.20 | Numărul de copii suplimentare pe hârtie ale rapoartelor de progres | 1 (una) copie suplimentară pe hârtie a rapoartelor de progres |
| 6.5 | Ore normale de lucru pe Șantier | La decizia Antreprenorului, cu respectarea restricțiilor conform Legilor obligatorii |
| 8.3 | Numărul de copii suplimentare pe hârtie ale programelor | 1 (una) copie suplimentară pe hârtie a programelor |
| 8.8 | Penalități pentru întârziere plătibile pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din Prețul total al Contractului pentru fiecare zi de întârziere, înțelegându-se că orice început de zi va fi considerat ca o zi întreagă de întârziere |
| 8.8 | Suma maximă a penalităților pentru întârziere | 20 % din Prețul total al Contractului |
| 13.4(b)(ii) | Rata procentuală care se aplică Sumele Provizorii pentru cheltuieli generale și profit | Neaplicabil |
| 14.2 | Suma totală a Plății în Avans (ca procent din Prețul Contractului menționat în Acordul Contractual) | […..] % din Prețul total al Contractului |
| 14.2 | Moneda sau monedele Plății în Avans | RON (conversie din EUR la data facturii conform cursului comunicat de Banca Națională a României) |
| 14.2.3(a) | Suma minimă a plăților intermediare pentru începerea rambursării Plății În Avans (ca procent din Prețul Contractului menționat în Acordul Contractual). | Rambursarea Plății în Avans va începe începând cu prima plată intermediară, indiferent de valoarea acesteia |
| 14.2.3(b) | Deduceri procentuale pentru rambursarea Plății în Avans | […..]% aplicabil din valoarea fiecărei plăți intermediare, până la recuperarea integrală a Plății în Avans |
| 14.3(iii) | Procent de reținere | […..]% din fiecare plată intermediară, până când suma totală ajunge la […..]% din Prețul total al Contractului |
| 14.3(iii) | Limită a Sumei Reținute (ca procent din Prețul Contractului) | […..]% |
| 14.5(b)(i) | Echipamente și Materiale pentru plată la expediere | Neutilizat |
| 14.5(c)(i) | Echipamente și Materiale pentru plată la livrare pe Șantier | Neutilizat |
| 14.6.2 | Suma minimă a plății intermediare | Conform Situației confirmate de Angajator |
| 14.7(b)(i) | Perioada în care Angajatorul va efectua plățile intermediare către Antreprenor, conform Sub-Clauzei 14.6 [Plăți Intermediare] | 30 zile |
| 14.7(b)(ii) | Perioada în care Angajatorul va efectua plățile intermediare către Antreprenor, conform Sub-Clauzei 14.13 [Plata Finală] | 30 zile |
| 14.7(c) | Perioada în care Angajatorul va efectua plata finală către Antreprenor | 30 zile |
| 14.8 | Dobânzi pentru întârzierea plății (puncte procentuale peste rata medie bancară pentru credite pe termen scurt, conform sub-paragrafului (a) | Penalități fixe pentru întârziere de 0,05% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.  Referințele la rata medie bancară pentru credite pe termen scurt sunt excluse și neaplicabile. |
| 14.11.1(b) | Numărul de copii suplimentare pe hârtie ale Situației finale provizorii | 1 (una) copie suplimentară pe hârtie a Situației finale provizorii |
| 14.15 | Monedele pentru plata Prețului Contractului | RON (conversie din EUR la data facturii conform cursului comunicat de Banca Națională a României) |
| 14.15(a)(i) | Proporțiile sau sumele în monedă locală și străină:  Locală: ……  Străină: …….. | Toate plățile se vor efectua în moneda RON (conversie din EUR la data facturii conform cursului comunicat de Banca Națională a României) |
| 14.15(c) | Monede și proporții pentru plata penalităților pentru întârziere | RON (conversie din EUR la data facturii conform cursului comunicat de Banca Națională a României) |
| 14.15(g) | Rate de schimb | Cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data facturii |
| 17.2(d) | Forțe ale naturii, riscurile cărora sunt alocate Antreprenorului | Toate forțele naturii și Evenimentele Excepționale |
| 19.1 | Limite permise de deductibilitate:  - asigurarea solicitată pentru Lucrări  - asigurarea solicitată pentru Bunuri  - asigurarea solicitată pentru răspunderea profesională  - asigurarea solicitată pentru răspunderea privind conformitatea cu scopul (dacă este necesară)  - asigurarea solicitată pentru vătămarea persoanelor și pagube materiale  - asigurarea solicitată pentru vătămarea angajaților  - alte asigurări impuse de Legi sau practici locale | Fără limite de deductibilitate |
| 19.2.1(b) | Sumă suplimentară de asigurat (ca procent din valoarea de înlocuire, dacă este mai mică sau mai mare de 15%) | 15% |
| 19.2.1(iv) | Lista riscurilor generate de Evenimente Excepționale care nu vor fi excluse din asigurarea Lucrărilor | Evenimentele Excepționale vor fi acoperite de asigurarea pentru Lucrări și nu vor fi excluse din aceasta. |
| 19.2.2 | Extinderea asigurării necesare pentru Bunuri: …  Suma asigurată necesară pentru Bunuri: … | Valoarea totală de înlocuire a Bunurilor, inclusiv livrarea pe Șantier |
| 19.2.3(a) | Suma asigurată necesară pentru răspunderea pentru încălcarea obligațiilor profesionale | 4.000.000 EUR per eveniment și 10.000.000 EUR în total |
| 19.2.3(b) | Asigurare necesară pentru răspunderea privind conformitatea cu scopul | Da |
| 19.2.3 | Perioada asigurării necesare pentru răspunderea pentru încălcarea obligațiilor profesionale | Până la data emiterii Certificatului de Performanță |
| 19.2.4 | Suma asigurată necesară pentru vătămarea persoanelor și pagube materiale | 4.000.000 EUR per eveniment și 10.000.000 EUR în total |
| 19.2.6 | Alte asigurări cerute de Legi și de practica locală (detalii) | Conform Legilor aplicabile |
| 21.1 | Perioada pentru numirea DAAB | Nu se folosește / neaplicabil |
| 21.1 | Componența DAAB | Nu se folosește / neaplicabil |
| 21.1 | Lista membrilor propuși ai DAAB:  - propuși de Angajator  - propuși de Antreprenor | Nu se folosește / neaplicabil |

Definiția Secțiunilor (dacă există):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrierea părților din Lucrări care vor fi desemnate ca Secțiune în scopul Contractului (Sub-Clauză 1.1.66) | Valoare: Procent  din Prețul  Contractului (Sub-Clauză 14.9) | Termen de finalizare (Sub-Clauză 1.1.76) | Daune întârziere (Sub-Clauză 8.8) |
| Nicio Secțiune desemnată | Nicio Secțiune desemnată | Nicio Secțiune desemnată | Nicio Secțiune desemnată |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |